菏泽中林家居有限公司木质家居喷涂项目

竣工环境保护验收意见
2025年12月27日，召开菏泽中林家居有限公司木质家居喷涂项目竣工环境保护验收会。会议成立验收组，由建设单位/验收监测报告编制单位--菏泽中林家居有限公司、监测单位--山东汇成检测科技有限公司等单位的代表及2名特邀专家共同组成。
验收组听取了建设单位关于本项目基本情况以及验收监测报告内容的介绍，结合现场勘查，对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，依照国家有关法律、法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响报告表和审批部门审批等要求，经认真讨论和查阅资料，形成验收意见如下：
一、工程建设基本情况
（一）建设地点、规模、主要建设内容

项目名称：木质家居喷涂项目
建设单位：菏泽中林家居有限公司
建设地点：菏泽市牡丹经济开发区吴店镇高端装备与新材料产业园内
建设性质：新建

建设内容：本项目租赁现有闲置厂房，建设安装静电喷涂自动线、全自动喷涂底盘线等设备及配套的环保设施。
（二）建设过程及环保审批情况
2024年06月菏泽中林家居有限公司委托菏泽圆星环保科技有限公司编制《菏泽中林家居有限公司木质家居喷涂项目环境影响报告表》，该项目于2024年10月23日取得《关于菏泽中林家居有限公司木质家居喷涂项目环境影响报告表批复》（菏牡环报告表[2024]18号）。菏泽中林家居有限公司于2025年08月01日首次取得排污许可证（登记管理），登记编号为：91371702MA7J16GJ62001Z。
（三）投资情况 
项目实际总投资100万元，环保投资14万元。
（四）验收范围

本次验收范围为年产12500套书架及12500套书柜生产线及附属设施。
二、工程变动情况
本项目环评设计，喷漆过程中产生的废气经“过滤棉+瓦楞纸+布袋除尘器+活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置”后通过15m高排气筒DA001排放；打磨粉尘经“打磨柜内置的布袋除尘器”处理后无组织排放。

根据建设单位提供资料及实际建设情况，环保设施进行了优化，喷漆过程产生的废气经“过滤棉+瓦楞纸+活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置”后通过15m高排气筒DA001排放；打磨粉尘经“布袋除尘器”处理后通过15m高排气筒DA002排放。

本项目根据环评报告中对喷漆、烘干工序及打磨工序预测排放量与检测报告中的排放量展开对比分析，喷漆及打磨废气的环保设施变更后，污染物排放量相较于环评阶段的预测值有所降低。因此，此技术可行。

综上所述，项目未改变生产工艺，未增加污染因子，未加重环境影响。结合关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办环评函〔2020〕688号）的有关规定，项目不属于建设项目重大变更。
三、环境保护设施建设情况
（一）废气

项目产生的废气主要为：项目产生的废气主要为：调漆、喷漆及晾干工序产生的VOCs、甲苯、二甲苯、颗粒物；打磨工序产生的粉尘（颗粒物）。生产废气经负压收集，经“过滤棉+瓦楞纸+活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置”进行处理，处理后经15m高排简(DA001)高空排放；打磨区域产生的废气经布袋除尘器处理后经15m高排简(DA002)高空排放。

（二）废水

本项目产生的废水主要为生活污水，其中生活污水经化粪池处理后，由环卫工人定期清运。                 



（三）噪声

本项目通过采取选用低噪声设备，生产设备在车间内合理布局，采用基础减震、厂房隔音等将噪措施。
（四）固体废物

本项目产生的一般固体废物主要为废包装材料，收集后外售给回收公司；危险废物主要为废漆渣、废包装桶、废活性炭、废过滤棉、废瓦楞纸、布袋除尘器收集的粉尘、废布袋、废机油、废机油桶、含油抹布/手套、废口罩/护目镜/手套、废催化剂均属于危险废物，暂存在危废间内，委托有资质的危险废物综合处置单位处置。生活垃圾委托环卫部门清运处理。
（五）其他环境保护设施

（1）建设单位已完成排污许可申报，并取得排污许可证，许可证编号：91371702MA7J16GJ62001Z。
四、环境保护设施调试效果
根据监测结果表明：

（一）污染物达标排放情况

1、有组织废气

验收检测期间，喷漆废气DA001排气筒废气有组织污染物VOCs最大排放浓度为4.8mg/m3、最大排放速率为0.11kg/h；对/间二甲苯最大排放浓度为2.14mg/m3、最大排放速率0.051kg/h；邻二甲苯最大排放浓度为0.788mg/m3、最大排放速率0.019kg/h；甲苯最大排放浓度为0.982mg/m3、最大排放速率为0.023kg/h；颗粒物最大排放浓度为2.9mg/m3、最大排放速率为0.071kg/h。

VOCs、甲苯、二甲苯均满足《挥发性有机物排放标准 第3部分：家居制造业》（DB37/2801.3-2017）表1排放限值（排放浓度：VOCs：40mg/m3，甲苯、二甲苯20mg/m3；排放速率：VOCs：2.4kg/h，甲苯、二甲苯1.0kg/h），颗粒物满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019-2018）表1排放限值（10mg/m3）；排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2限值（3.5 kg/h）。

验收检测期间，DA002排气筒有组织污染物颗粒物排放大排放浓度为3.5mg/m3、最大排放速率为0.013kg/h。

颗粒物排放浓度满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019-2018）表1重点控制区排放限值（颗粒物10mg/m3），排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2限值（3.5 kg/h）。
2、无组织废气
验收检测期间，项目厂界无组织VOCs排放最大浓度为0.221mg/m3、对/间二甲苯最大排放浓度为0.0614mg/m3；邻二甲苯最大排放浓度为0.035mg/m3；甲苯最大排放浓度为0.0123mg/m3；颗粒物排放最大浓度为0.362mg/m3。

VOCs、甲苯、二甲苯排放浓度均满足《挥发性有机物排放标准 第3部分：家居制造业》（DB37/2801.3-2017）表3浓度限值（VOCs 2.0mg/m3、甲苯0.2mg/m3、二甲苯0.2mg/m3）；颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中标准限值（1.0mg/m3）。
3、厂界噪声

根据现场监测期间监测结果：厂界4个噪声监测点，昼间噪声值范围为52.7dB(A)～55.6dB(A)，检测结果均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准限值要求（昼间65dB(A)）。
4、废水
本项目产生的废水主要为生活污水，其中生活污水经化粪池处理后，由环卫工人定期清运。
5、固体废物

本项目产生的一般固体废物主要为废包装材料，收集后外售给回收公司；危险废物主要为废漆渣、废包装桶、废活性炭、废过滤棉、废瓦楞纸、布袋除尘器收集的粉尘、废布袋、废机油、废机油桶、含油抹布/手套、废口罩/护目镜/手套、废催化剂均属于危险废物，暂存在危废间内，委托有资质的危险废物综合处置单位处置。生活垃圾委托环卫部门清运处理。

本项目产生的各项固废均有明确的去向，处置合理，不会对环境造成二次污染。

(二）环保设施去除效率

1、废气治理设施

通过对废气处理设施进出口浓度及速率的检测核算，废气处理措施对各项废气处理效率较高，基本满足要求。

2、厂界噪声治理设施

厂界噪声能够达标。

3、固体废物治理设施

固体废物均得到有效处置。
五、工程建设对环境的影响

项目的建设对环境的影响可接受，未造成环境质量恶化。

六、验收结论
本项目环境保护手续基本齐全，在实施过程中基本按照环评文件及批复要求配套建设了环境保护设施，其变动不构成重大变动，主要污染物达标排放，满足总量要求，具备建设项目竣工环境保护验收条件，验收组同意通过验收。
七、后续要求
1、认真落实环境管理及监测计划，对不具备自行监测能力的内容委托有资质的单位按计划开展日常监测工作；按照《企事业单位环境信息公开管理办法》要求进行环境信息公开。
2、加强各类环保设施的运行管理及设备的维护，确保污染物妥善处理和长期稳定达标。如遇环保设施检修、停运等情况，要及时向当地生态环境部门报告，并如实记录备查。

验收组签字页附后
 菏泽中林家居有限公司
                                 2025年12月27日

[image: image1.png]WEFREEERATRARREBERHE

RR TR RE B
xm | # % B BAT% % %
AR
8 ns MR R RA A A o %
B ‘
Kk | RER S T2 AR B R4 o ERETRN | X%
£E | HETESFEREMEAR EHH TR 53{%

RS | BT U1K AR AT TR 4 1





5

